
* **معلومات المناطق المحمية:**
* **نقطة الاتصال لبرنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية :-**
* المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية
* ص.ب 10488
* الخرطوم - السودان
* [hecnr@yahoo.com](mailto:hecnr@yahoo.com)
* **الجهة المنفذة الرئيسية :-**
* الإدارة العامة لحماية الحياة البريه - ( وزارة السياحة والأثار والحياة البرية).
* تلفون : 00249183522108
* فاكس : 00249183522109

ص.ب 336 – الخرطوم- السودان


[Wildlife\_sudan33@yahoo.com](mailto:Wildlife_sudan33@yahoo.com)


* **لجنة أصحاب المصلحة المتعددين :-**
* الإدارة العامة لحماية الحياة البريه - ( وزارة السياحة والأثار والحياة البرية).
* وزارة البيئة (المجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية) .
* وزارة الداخلية .
* ديوان الحكم الاتحادي.
* الجمعية السودانية لحماية البيئة .
* الجمعية السودانية لحماية الحياة البرية .
* ممثلي المجتمعات المحلية حول المحميات .
* مركز بحوث الحياة البرية.
* أعضاء من المجلس التشريعي .
* اليونسكو – لجنة الانسان و المحيط الحيوي (الماب).
* مركز أبحاث التصحر .
* جهات أخري ذات صلة.
* **وصف لنظام المناطق المحمية :**
* **المساحة:-**
* تغطي المناطق المحمية (3 %).




**ادناه المحميات الاتحادية و مساحتها و موزعة حسب النظم البيئية**




















**ادناه المناطق المحجوزة و حزم الطيور و مساحتها و توزعها حسب النظم البيئية**

* توجد اربعة مناطق محجوزة و عدد واحد منطقة كحرم طيور بمساحة 841503 هكتار.
* **الوصف والخلفية :-**
* يغطي النظام معظم النظم البيئية – توجد بعض الانواع غير ممثلة كما توجد بعض النظم غير ممثلة أيضاً- يعاني النظام من عدم التواصلية .كما ان المناطق المحجوزة فقدت خصائصها الايكولوجية لأسباب عديدة.
* قيمة النظام تتمثل في حماية التنوع الحيوي , التعليم البيئي و الابحاث العلمية, السياحة البيئية ضعيفة في هذه الانظمة.
* **أنواع الحوكمة** :-
* يتصف نظام الحوكمة لسيادة النظام الحكومي إلا أنه يبدا اخيراً العمل بالنظام التشاركي حيث طبق ذلك في محميتين تطبيقاً متكاملاُ (الحسانية والدائر )كما توجد محمية خاصة .
* **التهديدات الرئيسية :-**
* سيادة سياسات الزراعة المطرية , عدم توازن في استخدامات الأراضي , الرعي الجائر , تأثيرات التغيرات المناخية (الجفاف ), النباتات الدخيلة , صيد الاسماك البحرية المفرط , وصيد الحيوانات في الصحراء .
* **العقبات التي تعترض سبيل التنفيذ الفعال :-**
* عدم اندماج السياسات القطاعية في بعضها , ضعف التمويل , عدم مرونة التشريعات , والضعف في الموارد البشرية والمؤسسية .
* **الأهداف الوطنية والرؤية المستقبلية للمناطق المحمية :-**
* هي خلق شبكة وطنية من أنواع المناطق المحمية بما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية , و زيادة مساحة المناطق المحمية البرية لتغطي 10% و المحميات البحرية 40% من مساحة المياه الاقليمية السودانية و إجراء التقييم , وزيادة الفعالية , والتدريب وتغير في نظم الحوكمة , والتوعية والإرشاد , وإدماج نظام المحميات الطبيعية كوسيلة لمحاربة التغيرات المناخية وتوضيح أهمية المناطق المحمية والخدمات البيئية التي .
* **التقدم في الخطط لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج العمل بشأن المناطق المحمية**

**التقدم :0 = لا عمل , 1= بدأ لتوه , 2 = مكتمل بشكل جزئي , 3= متكل تقريبا , 4= مكتمل**

|  |  |
| --- | --- |
| أهداف برنامج العمل بشأن المناطق المحمية | التقدم المحرز 4-0 |
| التقدم المحرز في وضع وتعزيز النظم الوطنية ولإقليمية للمناطق المحمية (1.1) | 2 |
| التقدم في دمج المناطق المحمية في المناظر البحرية الأوسع نطاقاً والأراضي والقطاعات وذلك للحفاظ علي البنية والوظيفة الإيكولوجية (1.2) | 0 |
| التقدم المحرز في إنشاء وتعزيز الشبكات الإقليمية والمناطق المحمية العابرة للحدود (TBPAs)واتعاون بين المناطق المحمية المتجاورة عبر الحدود الوطنية (1.3) | 1 |
| التقدم في إدخال تحسين كبير علي تخطيط إدارة المناطق المحمية القائمة علي الموقع (1,4) | 1 |
| التقدم في منع وتخفيف الأثار السلبية للتهديدات الرئيسية الواقعة علي المناطق المحمية (1.2) | 2 |
| التقدم في تعزيز المساواة وتقاسم المنافع (1.2) | 2 |
| التقدم في تقييم وتنفيذ مختف أنواع الحوكمة للمناطق الحمية (1.2) | 1 |
| التقدم المحرز في تعزيز وضمان مشاركة الأصلية والمحلية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة (2.2) | 2 |
| التقدم في توفير سياسة تمكينيه وبيئة مؤسسية واجتماعية واقتصادية للمناطق المحمية (3.1) | 0 |
| التقدم في تقييم مساهمة المناطق المحمية في الاقتصادات المحلية والوطنية (3.1) | 0 |
| التقدم في بناء القدرات من اجل إنشاء وتخطيط وإدارة المناطق المحمية (3,2) | 0 |
| التقدم في تطوير وتطبيق ونقل التكنولوجيات الملائمة للمناطق المحمية (3.3) | 1 |
| التقدم في ضمان الاستدامة المالية للمناطق المحمية والنظم الوطنية ولإقليمية للمناطق المحمية (3.4) | 1 |
| التقدم في مجال تقوية الاتصالات والتثقيف والتوعية العامة (3.5) | 1 |
| التقدم في تطوير واعتماد الحد الأدنى من المعايير وأفضل الممارسات للأنظمة الوطنية والإقليمية للمناطق المحمية (4.1) | 1 |
| التقدم في تقييم وتحسين فعالية إدارة المناطق المحمية (2.4) | 1 |
| التقدم في تقييم ورصد حالة واتجاهات المناطق المحمية (3.4) | 0 |
| التقدم في ضمان وإسهام المعرفة العلمية في إنشاء وفعالية المناطق المحمية ونظم المناطق الحمية (4.4) | 2 |
| التقدم في المناطق المحمية والبحرية | 1 |
| التقدم في إدماج جوانب تغير المناخ في المناطق المحمية | 1 |

* **الأنشطة ذات الأولية من أجل التنفيذ الكامل لبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية :**

|  |  |
| --- | --- |
| الأنشطة | الجدول الزمني |
| * تحسين وزيادة فعالية النظام خاصة في المحميات البحرية | 2016- 2012 |
| * إدماج المناطق المحمية في خطط القطاعات الأخرى | 2017- 2012 |
| * تقييم الفجوات وزيادة مساحات وإعداد | 2020- 2012 |

* **خطط العمل (الخطوات التفصيلية ) لاستكمال الأنشطة ذات الأولية من أجل التنفيذ الكامل لبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية :-**
* ***النشاط(1):-***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الخطوات الرئيسية | الجدول الزمني | الجهات المسؤولة | الميزانية المبدئية/ $ |
| * تكوين فريق عمل لتحديد كل متطلبات الفعالية | 2012 | الادارة العامة لحماية الحياة البرية | 50000 |
| * تقييم ميداني | 2013 | الادارة العامة لحماية الحياة البرية بمساعدة الجهات ذات الصلة | 300000 |
| * زيادة الفهم بأهمية النظام للجميع | 2015 - 2012 | جهات حكومية - منظمات | 200000 |
| * تحديد الفجوات – زيادة المساحات – نشر التقارير اضافة الي الوسائل الأخرى الفعالة. | 2016 - 2012 | جهات حكومية – منظمات غير حكومية | 300000 |

* ***النشاط (2):-***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الخطوات الرئيسية | الحجول الزمني | الجهات المسؤولة | الميزانية المبدئية/$ |
| * اجراء دراسات لتوضيح مقدرة النظام في مواجهة التغيرات المناخية و رصد المتغيرات | 2012 | الادارة العامة لحماية الحياة البرية– المجلس الاعلي للبيئية و الموارد الطبيعية | 300000 |
| * *نشر نتائج الدراسات* | 2016 - 2015 | الادارة العامة لحماية الحياة البرية | 50000 |
| * الاستفادة من النتائج في سد الفجوات و زيادة فاعلية النظام و جذب التمويل لعدد (8) محميات قومية و (4) مناطق محجوزة | 2020 - 2015 | الادارة العامة لحماية الحياة البرية– المجلس الاعلي للبيئية | 400000 |

* ***النشاط (3):-***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الخطوات الرئيسية | الجدول الزمني | الجهات المسؤولة | الميزانية المبدئية/$ |
| * تعيين فريق متكامل للقيام بدراسات المستجدات لعدد (8) محميات قومية و (4) مناطق محجوزة | 2013 | المجلس الاعلي للبيئية و الادارة العامة لحماية الحياة البرية | 100000 |
| * الوصول الي المناطق محدده لتقييم النظام - اجراء المسوحات | 2017 - 2014 | مراكز بحوث - الادارة العامة لحماية الحياة البرية و مراكز الابحاث الاخري | 500000 |
| * اعلان المناطق المحمية مع حزمة من الوسائل الفاعلة | 2019 - 2017 | الادارة العامة لحماية الحياة البرية | 150000 |

**نتائج التقييم الرئيسية**

* **تقييم الفجوة الإيكولوجية :-**
* عن طريق التقارير الدورية من الوحدات العاملة في الميدان حيث يتم تحليل المعلومات .
* حيث تقرر إنشاء محمية للأنواع الغير مضمنة مثل ( Nubian ibex) و مراجعة المناطق المحجوزة للتأكد من وجود الانواع المستهدفة ومحمية ممثلة للنظام النهري وزيادة الأراضي الرطبة .
* **تقييم فعالية الإدارة :-**
* قامت الإدارة العامة لحماية الحياة البرية بتحويل عدة محميات من محميات ورقيه الي محميات عاملة بالدفع ببعض العاملين و تحديد ميزانية للتسيير و انشاء المباني و تحسن العلاقة مع المجتمعات المحلية و تقديم الخدمات لهم.
* **تقييم الاستدامة المالية :-**
* عملت الإدارة العامة لتحديد دعم شهري يتم إرساله بانتظام من الميزانية الاتحادية لكل محمية .
* **تقييم احتياجات المناطق المحمية من القدرات :-**
* تم تقييم العاملين وسيتم الدفع بعد 4 مختصين من خريجي علوم البحار للعمل بالمحميات البحرية
* تم وضع خطه تدريبية متكاملة للعاملين سوف يتم تنفيذها بالتدرج.
* **تقييم البيئة التشريعية :-**
* قامت الادارة العامة لحماية الحياة البرية بتحديد لجنة لدراسة القانون و قامت اللجنة بوضع مسودة قانون جديد للحياة البرية و المحميات الطبيعية , كما تم عقد عدة ورش لدراسته داخليا بواسطة المختصين و سيتم الدفع به للسلطة التشريعية.
* **تقييم تكامل وإدماج المناطق المحمية :-**
* لم يتم.
* **لا تقييم قيمة المناطق المحمية :-**
* لم يتم.
* **تقييم مرونة التكيف مع تغير المناخ :-**
* لم يتم.